ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: ул.Люблинская, 39/2

----------------------------------------------------------------------------------

|N     |Наименование работ         |Дата начала |Стоимость|Гарантийный |Отметка о|

|п/п   |                           |и завершения|работ    |срок на     |включении|

|      |                           |работ       |в год    |выполненные |в состав |

|      |                           |            |(руб.)   |работы (лет)|работ    |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|1     |Фундаменты                                                               |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|1.1   |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|1.2   |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|1.3   |                           |            |         |            |         |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|2     |Стены и перегородки                                                  |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|2.1   |В подвалах,                                       |            |         |

|      |технических                |            |         |            |         |

|      |этажах,                    |            |         |            |         |

|      |чердаках                   |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|2.1.1 |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|2.1.2 |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|2.1.3 |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|2.2   |Внешние части              | 10.06.11 - | 25 т.р. |            |         |

|      |Многоквартирного дома,     | 30.07.11   |         |            |         |

|      |включая межпанельные швы   |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|2.2.1 |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|2.2.2 |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|2.2.3 |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|2.3   |В подъездах и иных         |            |         |            |         |

|      |помещениях общего          | 10.05.11 - | 30 т.р. |            |         |

|      |пользования, мусорные      | 25.05.11   |         |            |

|      |камеры                     |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|2.3.1 |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|2.3.2 |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|2.3.3 |                           |            |         |            |         |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|3     |Стволы мусоропроводов, закрывающие устройства на мусорных камерах        |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|3.1   |                           |  10.05.11 -   30 т.р              |         |

|------|---------------------------|  25.05.11   --------- |---------|-----------|

|3.2   |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|3.3   |                           |            |         |            |         |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|4     |Балконы, козырьки, лоджии и эркеры                                       |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|4.1   |                           | 20.06.11г -    30 т. р            |         |

|------|---------------------------|-30.08.11г   -------|------------|---------|

|4.2   |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|4.3   |                           |            |         |            |         |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|5     |Перекрытия                                                               |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|5.1   |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|5.2   |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|5.3   |                           |            |         |            |         |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|6     |Полы в помещениях общего пользования                                     |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|6.1   |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|6.2   |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|6.3   |                           |            |         |            |         |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|7     |Крыши                       15.06.11 –    40 т.р.

|                                   20.08.11

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|7.1   |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|7.2   |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|7.3   |                           |            |         |            |         |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|8     |Водоотводящие устройства      05.07.11 –   15 т.р.

20.08.11|

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|8.1   |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|8.2   |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|8.3   |                           |            |         |            |         |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|9     |Окна, двери в помещениях общего пользования                              |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|9.1   |                           |

|                                  |            |         |                      |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|9.2   |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|9.3   |                           |            |         |            |         |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|10    |Лестницы                      30.05.11 –   10 т.р.

20.06.11   |	                        |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|10.1  |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|10.2  |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|10.3  |                           |            |         |            |         |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|11    |Печи, котлы                                                              |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|11.1  |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|11.2  |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|11.3  |                           |            |         |            |         |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|12    |Системы холодного водоснабжения                                          |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|12.1  |                           |  25.07.11     15 т.р

|  15.08.11            |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|12.2  |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|12.3  |                           |            |         |            |         |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|13    |Системы горячего водоснабжения                                           |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|13.1  |                           |20.06.11 –      35 т.р.

|20.07.11    |         |                      |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|13.2  |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|13.3  |                           |            |         |            |         |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|14    |Канализация                   25.03.11 –  20 т.р.

12.06.11                                   |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|14.1  |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|14.2  |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|14.3  |                           |            |         |            |         |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|15    |Системы газоснабжения                                                    |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|15.1  |                           |            |         |                      |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|15.2  |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|15.3  |                           |            |         |            |         |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|16.0    Система электроснабжения (техническое

Освидетельствование)                                                   |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|16.1  |                           | 25.03.11 –   95 т.р.

| 12.04.11   |                      |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|16.2  |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|16.3  |                           |            |         |            |         |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|17    |Системы теплоснабжения       25.08.11 –   20 т.р.

|			        15.09.11

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|17.1  |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|17.2  |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|17.3  |                           |            |         |            |         |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|18    |Системы вентиляции, дымоудаления                                         |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|18.1  |                           |05.06.11 –     30 т.р.

30.06.11    |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|18.2  |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|18.3  |                           |            |         |            |         |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|19    |Лифты                      В течении года                                |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|19.1  |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|19.2  |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|19.3  |                           |            |         |            |         |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|20    |Антенна, сети радио, телефонные, иные коммуникационные сети              |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|20.1  |                           |по мере необходимости |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|20.2  |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|20.3  |                           |            |         |            |         |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|21    |Объекты внешнего благоустройства                                                                                                                   |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|21.1  |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|21.2  |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|21.3  |                           |            |         |            |         |

|------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|

|      |Итого                      |            |   395 т.р      |            |         |

|------|-------------------------------------------------------------------------|

|      |Итого на 1 кв. м общей площади (руб./кв. м в месяц)                      |

----------------------------------------------------------------------------------